- 招标用户需求书

- 一、项目名称与服务范围

- 1.项目名称：道滘镇沿江碧道公园绿美生态建设示范项目

2.项目范围及主要工作内容：根据招标人要求和方案做法要求，对道滘镇沿江碧道公园标识进行制作安装。

- 二、项目内容及技术、规格、参数、要求

| 名称 | 产品规格 | 数量 | 单价 | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿美道滘主题标识 | 6000*2321 | 1个 |  |  |
| 绿美示范点标识 | 500*2200 | 1个 |  |  |
| 公园导览图 | 500*2200 800*2200 | 3组 |  |  |
| 林长公示牌 | 2200*2200 | 2个 |  |  |
| 绿美道滘宣传栏 | 5700*2800*600 | 1个 |  |  |

| 区域主题标识 | 880*2200*120 | 1个 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法律法规科普牌 | 1000*1100 | 1个 |  |  |
| 动植物保护口号标识 | 1520*1300 | 5个 |  |  |
| 野生动物宣传栏 | 4390*2400 | 1个 |  |  |
| 观鸟攻略标识 | 1160*2200 | 1个 |  |  |
| 常见野生动物简介牌 | 2400*1000 | 1个 |  |  |
| 常识标语牌 | 500*900 | 5个 |  |  |
| 挂墙异性标语 | 5420*1000 | 2组 |  |  |

- 二、施工要求

- 1.项目工期：自签订合同之日起30个自然日以内完成，招标结果公示期满后3天内签订施工合同。非招标人或其他不可抗力因素导致工程误工、延期的，均不予以工期延长。由此产生的赶工费、加班费等，均有中标单位负责。不能按约定如期完工的，由合同另行约定违约处理方式。

- 2.施工材料要求：用于该项目的施工材料，必须按图纸要求进行购置使用，施工图纸没有要求的，必须使用符合国家标准或行业标准，中标单位在施工期间，须提供材料检验报告或产品质量合格证书给招标方作为验收归档资料。

- 2.1项目所使用材料样式由招标单位进行比选确认，样板材料由中标单位进行提供。施工现场材料的堆放须符合安全文明施工要求，且由中标单位自行负责现场材料、器械的防盗等。

- 3.施工质量要求：项目施工必须按图纸设计要求进行施工，施工过程选用符合项目质量和行业规范规定的材料；在施工器械上，合理选择和正确使用。施工质量不符合要求的，中标单位负责返工并承担相关费用。

- 4.隐蔽工程：涉及隐蔽工程项目，须经招标人验收合格确认工程量后方可进入下一道工序，未经招标人确认，按验收不合格处理。

5.工程变更：本项目包含改建及新建部分，投标人应充分考虑施工不稳定因素及不利条件。投标人须自行勘测现场并针对招标工程清单约定内容提出合理可行的实施方案。实施过程中，如发现图纸设计内容与现场不相符的或无法按图纸施工的，须及时告知招标人，经招标人和设计单位确认，下达变更通知书和变更图纸后，方可实施变更。变更量以三方确认为准，变更项目金额，合同有约定的按照合同约定，合同没有定的，按第三方造价咨询出具意见书为准。

6.工程签证：现场施工中，涉及工程量增加的，须书面请示招标单位，得到许可后方可实施，并且做好签证记录，涉及工程量减少的，按合同约定单价按实结算，完成量已双方确认为准。

7.安全文明施工：施工期间，现场的安全问题由中标单位负责。中标单位施工现场区域需要做好施工提示，围挡等安全措施，并负责现场交通疏导、安全等。对施工中造成周围环境破坏、污染的需及时清理、修复。施工期间，严禁使用不符合安全使用性能要求的施工器械或车辆，严禁超载、违规载人等。

- 8.施工现场：施工现场位于公园园区道路，不具备水电供给，中标单位需自行考虑运输成本。

- 9.园区不提供食宿点，中标单位须自行考虑且不能在园区搭建临时住宿场所，不能在景区使用明火。

- 10.工程竣工验收：工程竣工验收由中标单位提供完成的竣工验收资料，验收资料参照东莞市市政基础设施工程卷内目录（东莞市城建档案馆制），验收由招标单位组织相关参建方共同参与。

- 三、其他要求

1、中标人须严格按照招标人要求做好验收签证等工作的资料整理；验收结算资料包括但不限于施工全过程的相关记录、照片和视频资料、变更申请和审批资料、工程量签证资料、请款资料和相应完税票据、其他经双方确认的资料等。

2、本项目质保期1年，质保期内，属于本项目范围的服务内容，由中标人进行维护维修并承担相关费用。

3、中标人必须按公园要求做好安全施工必要措施和林区作业户外防火措施，严禁一切户外用火。中标单位不得在园区内搭建临时住宿和煮饭场所。

4、中标人所提供的服务应符合国家技术规范、标准、规程及招标人提出的要求进行施工，按合同规定的进度要求提交保质保量完成任务。

※ 5、本项目若出现施工图纸工程量与项目合同清单（预算书清单）工程量不一致，投标单位在投标和合同签订期间没有向招标代理公司或招标人提出异议的，则以招标人指定的工程量为准。

- ※ 6、中标单位在投标过程中的分部分项报价明显高于招标人预算清单中的单价的，在项目结算审核中，招标人有权邀请第三方审核公司或财政进行结算审核，并以第三方审核公司或财政审定的价格为准。

7、采用的主要技术标准是：现行国家及地方有关规范、规程及标准。

五、项目费用与付款方式

1、本项目最高限价为¥150,000.00元，投标人报价高于本项目最高限价，报价无效。本项目工程清单内按成交价一次包干。招标价包括所有工序的人工、材料、工具、交通运输、二次运输搬运、投标费用、安全文明施工、工人保险、税收等为完成本项目而发生的所有费用。

1.1投标单位投标清单单价不能超过项目招标控制价文件的清单单价。

2、本次招标所签订的合同不设预付款，招标人和中标人在签订合同时另行约定工程款支付方式。

3、项目完成后支付至合同总价的100%