附件

东莞市建筑垃圾规范化处置工作任务清单

| 项目 | 工作内容 | 工作要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强化顶层设计规划先行 | 1.成立建筑垃圾规范化处置工作专班 | 全市建筑垃圾全过程处置工作按照“统一指挥、部门联动、社会参与”的原则推动方案实施，成立建筑垃圾规范化处置工作专班，由市政府分管领导牵头协调，由市城市管理综合执法局主要领导为日常工作召集人，市住房城乡建设局、市自然资源局、市交通运输局、市公安局交警支队、市城市更新局、市城建局、市生态环境局、市发展改革局、东莞海事局等职能部门为成员，定期召开专班会议，密切配合，切实推进建筑垃圾处置范化管理工作。 | 市城市管理综合执法局 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市交通运输局 市公安局交警支队 市城建工程管理局 市生态环境局 市发展改革局 东莞海事局 |
|  | 2.全面掌握建筑垃圾处置现状 | 利用建筑垃圾智能化监管平台，按照下挖土、建筑拆除垃圾、建筑施工垃圾、装修垃圾等4大类别，对全市建筑垃圾产生情况、运输情况、处置情况进行摸底调查，准确掌握全市建筑垃圾处置现状，为全市建筑垃圾规范化处置提供依据。 | 市城市管理综合执法局 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市交通运输局 市水务局 各镇街（园区） |
|  | 3．科学规划规范建筑垃圾处理行业 | 充分发挥《东莞市建筑垃圾处理处置专项规划（2018-2035）》的引导作用，提出各种建筑垃圾的管理对策和处理技术路线，科学布局资源化利用厂、受纳场地等终端处理设施，理顺建筑垃圾资源化再生产品出路，以满足我市在规划期内开展建筑垃圾处理处置和相关设施建设的需求。 | 市城市管理综合执法局 | 各镇街（园区） |
|  | 4、成立建筑垃圾处置行业协会，制定行业指导价 | 在东莞市环境清洁行业协会的框架下，推动成立由建筑垃圾排放单位、运输单位、处理单位等相关单位、团体为成员单位的建筑垃圾处理专业委员会。 | 市城市管理综合执法局 | -- |
|  |  | 由建筑垃圾处理专业委员会根据本市经济和社会发展水平，建筑垃圾运输、处置成本，制订建筑垃圾收费市场参考价标准，按照'谁产生、谁付费，谁投资、谁受益’原则予以实施。 |  |  |
|  | 5.推进东莞市建筑垃圾管理条例立法 | 启动《东莞市建筑垃圾管理条例》前期立法准备工作，通过立法规范全市建筑垃圾排放、运输、中转、回填、受纳、利用等过程以及执法制度。 | 市城市管理综合执法局 | 专班成员单位 |
| 二、统筹谋划实现闭环管理 | 6.加强源头管理,实现建筑垃圾减量化 | 落实装配式建筑政策，推进绿色建筑、绿色施工示范、装配式建筑等新型建筑工业化建造方式，推行工厂化预制、装配化施工、信息化管理的建造模式；在建筑工程规划、设计阶段，加强建筑工程流程监管。 | 市住房城乡建设局 | 市自然资源局 市交通运输局 市水务局 市城建工程管理局 各镇街（园区） |
|  |  | 将建筑垃圾源头管理纳入文明施工内容，推动施工单位编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案，减少建筑垃圾产生量。 |  |  |
|  | 7.实现建筑垃圾排放合法化 | 督促建筑垃圾排放单位（建筑工程、交通轨道工程、三旧改造工程、拆迁工程）要依法办理建筑垃圾处置（排放）许可证。在进出口设置智能监控设备；制定建筑垃圾减量化、排放处理方案，与经相关部门核准的泥头车运输企业签订建筑土方清运、建筑废弃物处置协议。 | 市城市管理综合执法局 市住房城乡建设局 | 市自然资源局 市城建工程管理局 市交通运输局 市水务局 各镇街（园区） |
|  | 8.推进泥头车更新换代 | 推进全市范围内新型建筑垃圾运输车辆全覆盖，实现运输企业申办建筑垃圾处置（运输）许可证覆盖率100%；加强执法，在全市范围内严格查处未经核准从事建筑垃圾运输的运输企业和车辆。 | 市城市管理委员会办公室 | 市城市管理综合执法局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市公安交警支队 各镇街（园区） |
|  |  | 出台《东莞市余泥渣土运输企业暂行管理办法（试行）》、《东莞市余泥渣土运输企业考核评比办法（试行）》等文件，研究制定建筑垃圾运输车辆智能化管理和监管机制，规范运输企业管理标准，进一步规范全市建筑垃圾运输车辆监管、考评。 |  |  |
|  | 9. 加强末端设施监管规范日常管理 | 推进在建筑垃圾末端处理设施出入口安装智能监控设备，确保进场车辆合法合规，定期报送建筑垃圾接收量、再生产品产量、废物产量等信息；落实安全生产、规范化生产工作，履行环保责任。 | 市城市管理综合执法局 | 市应急管理局 市生态环境局 |
|  | 10建立跨区域平衡处置监管机制 | 完善建筑废弃物跨区域平衡处置的排放、运输、消纳、资源化利用及其监督管理。通过水路进行跨区域平衡处置的，合理规划水路中转设施选点布局，明确水运中转设施、承运船舶应具备的装卸、载运技术条件。明确建筑废弃物排放项目施工总承包单位、水运中转设施经营单位、从事建筑废弃物跨区域平衡处置的运输单位的管理要求。 | 市城市管理综合执法局 | 市交通运输局 市生态环境局 东莞海事局 各镇街（园区） |
| 三、多措并举解决处理出路 | 11.以“一镇一场”解决拆除垃圾处理处理 | 根据“市场主导、政府调控”的原则，在现已建成20座设施的基础上，继续推进全市各镇街（园区）按照“属地自主、因地制宜”的原则，建设建筑垃圾垃圾资源化处理厂实现“一镇一厂”；鼓励具备条件的拆除重建类城市更新项目、政府投资项目，在确保环保措施落实到位的前提下，在确保环保措施落实到位的前提下，委托取得“建筑垃圾处置（受纳）许可证”的企业采用移动式资源化处理设备在现场进行处理，减少建筑垃圾外运和排放，实现建筑垃圾就地回用。 | 市城市管理综合执法局 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市交通运输局 市水务局 各镇街（园区） |
|  | 12.以点带面解决装修垃圾处理出路 | 以市区4个街道为试点，按照“谁产生、谁付费”的原则，推动装修垃圾资源化、无害化处理工作。针对有物业管理的，严格要求业主装修垃圾定点排放，要求物业委托具有建筑垃圾处置（运输、受纳）许可的企业处理装修垃圾。对于无物业的民房.与镇街、社区联动，及时发现装修场所，补充完善手续流程，规范装修垃圾排放处理。 | 市城市管理综合执法局 市住房城乡建设局 | 相关镇街 |
|  | 13.拓宽下挖土处理出路 | 建设建筑垃圾资源化综合利用中心，协调周边城市进行跨区域平衡，解决部分下挖土处理出路。 | 市城市管理综合执法局 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水务局 市交投集团 相关镇街（园区） |
| 四、推进建筑垃圾智能化监管 | 14.依托智慧平台，动态掌握建筑垃圾去向 | 依托数字城管系统，搭建建筑垃圾智慧监管系统，运用建筑垃圾大数据管理信息平台工具，对所有经过政府审核通过的渣土车辆、项目工地、处置场进行实时查看，实时自动分析，形成从源头到中转运输再到末端处置的全程监管链。 | 市城市管理综合执法局 | 市住房城乡建设局 市公安局交警支队 市政务服务数据管理局 市交通运输局 市水务局 |
|  |  | 在建筑垃圾智慧监管系统下搭建泥头车智能化管理平台、建筑垃圾市场平衡交易平台，将全市所有需要排放、运输、回填、消纳建筑垃圾和余泥渣土施工工地及土方量信息录入平台并实时更新，推进全市建筑垃圾平衡处置。 |  |  |
|  | 15.建立电子联单制度，基本实现闭环监管 | 通过电子联单对全市建筑垃圾排放、运输、中转、回填、受纳、利用等过程进行全流程、全天候的智慧监管，实现从建筑垃圾的产生源头、运输路线、末端处置的“两点一线”闭环管理。 | 市城市管理综合执法局 | 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水务局 |
| 五、建立政策支持体系 | 16.加强建筑垃圾再生产品管控 | 出台《东莞市建筑垃圾综合利用产品认定细则》，明确不同用途产品应该达到的质量等级，促进综合利用产品升级。 | 市住房城乡建设局 | 市交通运输局 市水务局 各镇街（园区） |
|  |  | 严厉打击以次充好、低价销售等恶性竞争行为，严厉惩处不正当竞争的生产企业，形成良性的市场经营氛围， | 市市场监督局 | -- |
|  | 17.推广建筑垃圾再生产品应用 | 出台推广使用建筑垃圾再生产品的政策，建立建筑垃圾资源化再生产品建立产品库，促进建筑垃圾综合利用产品升级。加大在市政、交通、水务等非房建类工程项目采用建筑垃圾再生产品的力度，要求财政投资项目中采用一定比例的建筑垃圾综合利用产品，如市污水治理工程、碧道建设、三江六岸等项目，拓宽产品出路。 | 市住房城乡建设局 | 市城市管理综合执法局 市交通运输局 市水务局 各镇街（园区） |